## Чат-бот для мессенджера Телеграм - Claybot
Версия 0.3
дата 13.02.2023

# Цель
Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования чатбота для Телеграм “Claybot”. Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.
# Исходные данные
Claybot – Телеграм бот гончарной мастерской «Море» . Цель проекта – рассказать клиентам о мастерской, предоставить возможность заказа глиняных изделий ручной работы, а так же осуществлять бронирование на Мастер-Класс.
# Цели тестирования
Целью тестирования чатбота Claybot является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей в мессенджере Телеграм c типовыми сценариями его использования. Часть времени (примерно 20%) будет использована для тестирования нетиповых/потенциально вызывающих ошибки работы сценариев использования.
Итогом процесса тестирования будут следующие материалы:
• заключение команды тестирования относительно общего состояния, дающее разработчикам и заказчику данного продукта картину относительно корректности работы чатбота;
• отчет о результатах тестирования текущего покрытия типовых сценариев использования;
• задокументированные баги в багтрекере заказчика. Тестирование будет производиться вручную, методом «неформального» тестирования (ad-hoc testing) с позиции конечного пользователя приложения.
# Условия тестирования
Чатбот должен удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с получением информации о работе Мастерской, отправкой сообщений, бронированием даты мастер-классов, создания заказов.
# Стратегия процесса тестирования
Приведенный ниже план тестирования является формальным, так как для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта. В результате первого прогона функциональных тестов в тест-план будут внесены изменения и улучшения. Первый прогон функциональных тестов даст нам четкое представление об уровне стабильности системы и будет четко определен набор тестов, которые будут выполнены в каждой конфигурации.
Такой подход даст возможность получить развернутый отчет по тестируемому продукту и сосредоточить максимальное внимание на узких местах. Заказчику будут предоставляться ежедневные отчеты о ходе тестирования, найденных дефектах, предложениях по улучшению роботы продукта и его дизайна. Все обнаруженные дефекты будут занесены в виде отдельных тикетов для последующего исправления в багтрекер заказчика.
В процессе тестирования чатбота Claybot будет применено ad-hoc тестирование ввиду отсутствия строгой спецификации, а также ввиду ограниченности ресурсов на формализацию тестов.
Планируется пять этапов проведения процесса тестирования:
- первый этап заключается в анализе ТЗ, составлении тест плана, а также частичного прогона функциональных тестов;
- второй этап будет посвящен детальному прогону функциональных тестов с выявлением и описанием дефектов;
- третьим этапом является проверка решенных разработчиками багов и проведение регрессионного тестирования
- четвертый этап заключается в тестировании дизайна продукта с описанием найденных дефектов
Таким образом, достигается максимальная детализация глубины тестирования, что, в свою очередь, позволяет более точно определить затрачиваемые ресурсы, а так же позволяет разработчикам проекта исправлять дефекты на самых ранних этапах.
ОС утвержденные к проверке:
- Android
- Windows 11
# Типы тестирования
## Функциональное тестирование
### Цель:
Выявление функциональных ошибок, несоответствий ТЗ и ожиданиям пользователя путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев.
Описание процесса:
#### Запуск и Главное меню:
- Проверка запуска бота
- Работоспособность кнопок главного меню и переход в выбранные пользователем разделы.
#### Раздел “О мастерской”:
Переход по Inline-кнопкам раздела
#### Раздел “Мастер-класс”:
- Переход по Inline-кнопкам раздела, возможность записаться на мастер-класс
- Перенаправление информации заказчику в разделе “свой вариант”
- Выбор времени проведения мк
- Подтверждение записи через телефон
- Подтверждение записи через никнейм Телеграм
#### Раздел “Изделия под Заказ”:
Проверка отправки и подтверждения Заказа
Подтверждение заказа через телефон
Подтверждение заказа через никнейм Телеграм
#### Раздел “Контакты”:
Наличие актуальной информации и действующих ссылок
#### Раздел “Мои Записи”:
- Сохранение записи
- Возможность отмены записи
# План работ

Задача	Объем работ	Сроки выполнения
Составление Тест Плана	12 часов	13.02.2023 - 14.02.2023
Выполнение тестирования
Анализ тестирования
Подведение итогов

# Конечные результаты
## Итог
Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.