Отчет о тестировании веб-платформы «Bumbleby»
Версия 0.2

 Заиченко Александр
Дата 21.10.22

Оглавление

- Оглавление
- Информация о проекте
- Команда тестировщиков
- Описание процесса тестирования
- Краткое описание
- Расписание
- Протокол проведения испытаний
- Объект испытаний
- Участники испытаний
- Цель испытаний
- Перечень функциональностей ТЗ, на соответствие которым проводились испытания
- Тест-кейсы
- Статистика по дефектам
- Список новых дефектов
- Список устраненных дефектов
- Рекомендации
- Заключение
- Приложения
на 10 страницах

## Информация о проекте
Основная задача – тестирование веб-платформы «Bumbleby». В данном отчете представлена информация про команду тестирования, сроки, а также статистика по найденным дефектам и составленной тестовой документации.

## Состав команды
ФИО	Должность	Функционал
Заиченко А.	Руководитель отдела тестирования	TeamLead, подготовка требований,составление тест плана, отчеты о тестировании
Калинин М.	ведущий специалист	Функциональное тестирование
Килин А.	специалист по тестированию	UI/UX
Царькова А.	специалист по тестированию	Подготовка тест-кейсов, тестирование, оформление баг репортов

## Описание процесса тестирования
Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:
- Windows 10 x64 19044.1889: Chrome x64 105.0.5195.102, Mozilla FireFox 99.0.1
- Android: Google Chrome, Mozilla FireFox
Версия приложения, на которой проводилось тестирование: qa.neapro.site

Во время тестирования использовались следующие инструменты:
- DevTools,
- BugMagnet
- Jira
- Testrail

Техническая документация, используемая при тестировании: ТЗ
Тестовая документация, используемая на проекте: чек-листы, тест-кейсы.

Было проведено функциональное и нефункциональное тестирование, включая:
- Тестирование требований
- Тестирование безопасности
- Тестирование интеграций
- Тестирование производительности
- Тестирование UI/UX
- Тестирование Локализации

В том числе, ручные: Smoke Тестирование, Black Box Тестирование, Sanity Тестирование.

Часть функциональных тестов выполнена согласно тест-кейсам описанным в приложенном документе на странице “Тест-кейсы”

Часть функциональных тестов выполнена по чек-листу описанному в приложенном документе на странице “Чек-листы”
dd Test Case

## Краткое описание
Версия qa.neapro.site содержит 32 дефекта, 4 из них критических, часть функционала недоступна для проверки.
Техническая документация не полная.
Нет отрисованного дизайнером макета веб-платформы.
  Не рекомендуется выпускать данную сборку в релиз.
  Требуется исправить критические дефекты.

## Расписание
Сроки проведения тестирования: 19.10.2022 – 21.10.2022

ФИО	Время на тестирование	Дата начала	Дата завершения	Ответственный
Калинин М.	15 часов	19.10.2022	21.10.2022	Заиченко А.
Царькова А.	15 часов	19.10.2022	20.10.2022	Заиченко А.
Килин А.	19 часов	19.10.2022	20.10.2022	Заиченко А.
Заиченко А.	17 часов	19.10.2022	21.10.2022	Заиченко А.

### Лаборатория «На диване»

## «Bumbleby»
Протокол проведения испытаний

Главный по тарелочкам
 Заиченко А В
15.10.22
Сочи 2022

## 1. Веб-платформа «Bumbleby»
Настоящий протокол составлен по результатам проведения испытаний (тестирования) веб-платформы «Bumbleby» в соответствии с планом тестирования — ТЗ.

## 2. Участники испытаний

ФИО	Должность
Заиченко А.	Руководитель отдела тестирования программного обеспечения
Калинин М.	ведущий специалист
Килин А.	специалист по тестированию
Царькова А.	специалист по тестированию

## 3. Цель испытаний
Цель проведения испытаний – проверка программного комплекса на соответствие требований описанных в техническом задании

## 4. Перечень функциональностей ТЗ, на соответствие которым проводились испытания

Испытания проводились на соответствие Техническому заданию следующих функциональностей составленных в виде майнд-карты.

## 5. Тест-кейсы
## Тест-кейсы по которым проводились испытания представленны в приложенном документе с тестовой документацией на странице «Тест-кейсы».

6. Статистика по дефектам

На момент написания отчета было задокментированно и оформленно 7 дефектов.

№	Дефект	Приоритет	Статус
T28	Изменение номера телефона	Medium	Open
T41	Работоспособность иконки глаза в поле Пароль	Low	Open
T165	Загрузка исполняемого файла (.ехе)	Medium	Done
T164	Загрузка "тяжелого" файла формата JPEG/JPG (более 3 Мб)	High	Done
T166	Удаление загруженных файлов	Medium	Open
T173	Отсутствие валидации поля «Кем выдан»	Low	Open
T207	Загрузка вирусного файла	High	Open

7. Список новых дефектов

№	Дефект	Приоритет	Статус
T165	Загрузка исполняемого файла (.ехе)	Medium	Done
T164	Загрузка "тяжелого" файла формата JPEG/JPG (более 3 Мб)	High	Done
T166	Удаление загруженных файлов	Medium	Open
T173	Отсутствие валидации поля «Кем выдан»	Low	Open
T207	Загрузка вирусного файла	Critical	Open

8. Список устраненных дефектов

№	Дефект	Приоритет	Статус
T165	Загрузка исполняемого файла (.ехе)	Medium	Done
T164	Загрузка "тяжелого" файла формата JPEG/JPG (более 3 Мб)	High	Done

9. Рекомендации

- При смене номера телефона добавить подтверждение через смс для усиления безопасности.
- Добавить возможность выхода из личного кабинета во время проверки загруженных документов.
- Изменить поле «Адрес» в форме Паспорт на «Адрес регистрации».
- Добавить возможность внести дополнительный номер теолефона.
10. Заключение

В ходе проверки веб-платформы «Bumbleby» были написаны 257 тест-кейса.
В результате проверки было обнаружено 32 дефекта, из них 8 блокирующих функционал.
Имеются 4 критических дефекта.
На текущий момент, веб-платформа не может быть отдана в релиз.
Необходимы уточнения ТЗ, правки основного функционала, проверки интеграции системы безопасности.
Для увеличения покрытия проверками нефункциальной части веб-платформы заказчику необходимо предоставить макеты дизайна веб-платформы.
В результате проведения тестирования:
80% set to Passed
11% set to Blocked
0% set to Retest
9% set to Failed

## 11. Приложения

приложение 1 – результат прогона тестов

приложение 2 – статистика по дефектам